Договор возмездного оказания услуг № ___

по разработке и передаче интернет-магазина LETTO и интеграций с мессенджерами (Telegram, VK, WhatsApp, MAX)

г. Миасс «___» ______________ 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛеТТо», ОГРН 1147415002580, ИНН 7415085580, КПП 741501001, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кошелевой Ирины Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

индивидуальный предприниматель Шадчин Константин Николаевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства ОГРНИП 325745600155831, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется выполнить работы (оказать услуги) по разработке, настройке и передаче Заказчику интернет-магазина цветов LETTO (сайт, админ-панель, размещение на сервере, интеграции с мессенджерами Telegram, VK, WhatsApp, MAX, в т.ч. Telegram-бот уведомлений и чат с флористами через группу Telegram), а Заказчик обязуется принять результат и оплатить его.

1.2. Состав услуг, технические требования и критерии приёмки определены в Приложении № 1 (Техническое задание) и Приложении № 2 (Смета).

1.3. На дату заключения Договора результат размещён по адресу https://testletto.ru и функционирует в объёме Приложения № 1. Договор оформляет передачу готового результата, обучение, гарантию и (при согласии Сторон) абонентское обслуживание по отдельному договору.

1.4. Ежемесячное обслуживание сайта (12 000 ₽/мес) не входит в стоимость по п. 3.1 и оформляется отдельным договором абонентского обслуживания.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков в гарантийный срок.

2.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых Услуг.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплачивать Услуги в порядке, размерах и сроки, указанные в настоящем Договоре.

2.2.2. Предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для сдачи результата (контакты, точки самовывоза и т.п.).

2.2.3. В течение срока, указанного в п. 5.2, подписать акт оказания услуг либо направить мотивированный отказ.

2.2.4. Обеспечить оплату хостинга, домена и связанных сервисов (если не включено в договор обслуживания).

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Требовать оплаты Услуг в соответствии с условиями Договора.

2.3.2. Привлекать помощников, оставаясь ответственным перед Заказчиком.

2.3.3. После полной оплаты и по согласию Заказчика показывать проект в портфолио (без персональных данных клиентов).

2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. Передать результат в объёме Приложения № 1.

2.4.2. Передать доступы по списку в Акте (только по защищённому каналу).

2.4.3. Провести обучение работе с админкой (1–2 часа).

2.4.4. Немедленно предупредить Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность оказания Услуг.

2.4.5. В гарантийный срок (раздел 7) устранять критические ошибки своими силами и за свой счёт.

2.4.6. Соблюдать конфиденциальность (раздел 8).

3. Стоимость оказания Услуг и порядок оплаты

3.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен (Исполнитель применяет УСН).

3.2. Порядок оплаты (выбрать одну схему, ненужную зачеркнуть):

Схема А:

- 50% (60 000 ₽) — в течение 3 банковских дней с даты подписания Договора;

- 50% (60 000 ₽) — в течение 3 банковских дней с даты подписания акта оказания услуг.

Схема Б:

- 40% (48 000 ₽) — старт (подписание Договора);

- 40% (48 000 ₽) — после демонстрации / согласования объёма;

- 20% (24 000 ₽) — после подписания акта оказания услуг.

3.3. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

3.4. Услуги, не входящие в Приложение № 1 (онлайн-эквайринг, 1С, CRM, доработки после акта и т.п.), оцениваются отдельно и оформляются дополнительным соглашением.

4. Сроки оказания Услуг

4.1. Передача результата и доступов — в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления оплаты по этапу, предусмотренному для сдачи, либо в иной срок по письменному согласованию Сторон.

4.2. Обучение (1–2 часа) проводится в тот же срок или в согласованную дату.

4.3. Гарантийный срок — 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания акта оказания услуг.

5. Порядок сдачи-приёмки Услуг

5.1. По готовности к сдаче Исполнитель передаёт Заказчику акт оказания услуг (акт сдачи-приёмки) в двух экземплярах с чеклистом приёмки.

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения подписывает акт либо направляет мотивированный отказ с перечнем несоответствий Приложению № 1.

5.3. В случае отказа Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.

5.4. Если по истечении указанного срока Заказчик не направит подписанный акт или мотивированный отказ, Услуги считаются оказанными в полном объёме надлежащего качества.

5.5. Исполнитель вправе направить акт по почте или электронной почте; действует порядок п.п. 5.1–5.4.

5.6. Несущественные замечания (косметика, пожелания «было бы удобнее»), не мешающие использованию, не являются основанием для отказа от приёмки.

6. Права на результат (интеллектуальная собственность)

6.1. Исключительные права на результат работ (код, конфигурации, материалы, созданные по настоящему Договору), переходят к Заказчику с момента полной оплаты стоимости по п. 3.1.

6.2. До полной оплаты Заказчик вправе использовать результат; Исполнитель вправе ограничить передачу исходников и доступов до поступления полной оплаты.

6.3. Исполнитель сохраняет право использовать общие знания и типовые решения в других проектах.

6.4. Права на сторонние библиотеки и сервисы регулируются их лицензиями.

7. Гарантия

7.1. В течение 30 календарных дней с даты акта Исполнитель безвозмездно устраняет критические баги: сайт недоступен по HTTPS при исправном хостинге; нельзя оформить заказ; не работает вход в админку; не работают товары/заказы в объёме ТЗ; полностью не работает описанный в ТЗ сценарий Telegram (клиент ↔ группа) или иные заявленные в ТЗ каналы мессенджеров при корректной настройке.

7.2. Не являются гарантийным случаем: сбои Telegram и иных API на стороне провайдеров; задержки сообщений до ~1 мин при polling/relay; действия Заказчика или третьих лиц; неоплата хостинга/домена; новые функции после акта; контент Заказчика.

7.3. Срок устранения — как правило до 5 рабочих дней с момента воспроизводимого описания.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны не разглашают токены, пароли, содержимое .env, базу заказов и клиентов, за исключением случаев, необходимых для исполнения Договора или требований закона.

8.2. Содержание Договора и переданные документы считаются конфиденциальными и не подлежат разглашению без письменного согласия другой Стороны.

8.3. Передача секретов — только по защищённому каналу.

9. Ответственность Сторон. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств в соответствии с законодательством РФ. Если обстоятельства длятся более месяца, Стороны проводят переговоры о дальнейшей судьбе Договора. О событиях необходимо уведомить другую Сторону в течение 10 календарных дней.

9.2. Ответственность за ненадлежащее исполнение наступает при предъявлении письменной претензии.

9.3. Исполнитель не отвечает за недоступность Telegram API и иных внешних сервисов, действия хостинг-провайдера, косвенные убытки (упущенная выгода).

9.4. Совокупная ответственность Исполнителя ограничена суммой, фактически уплаченной Заказчиком по п. 3.1, за исключением умысла.

10. Прочие условия

10.1. Новые обязательства, не вытекающие из Договора, оформляются дополнительными соглашениями.

10.2. Сторона не вправе передавать права и обязанности третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

10.3. Для удобства под Заказчиком и Исполнителем понимаются их уполномоченные лица и правопреемники.

10.4. Стороны заявляют, что печати на документах подтверждают полномочия подписанта.

10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

11. Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств (включая гарантийный срок).

11.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон с взаиморасчётами по фактически выполненным Услугам.

12. Споры

12.1. Споры разрешаются путём переговоров. При недостижении соглашения в течение 15 календарных дней с момента претензии — в Арбитражном суде Челябинской области (или суде общей юрисдикции — для физлица-Заказчика, по правилам подведомственности).

13. Приложения

Неотъемлемая часть Договора:

- Приложение № 1 — Техническое задание;

- Приложение № 2 — Смета и этапы оплаты;

- Акт оказания услуг (сдачи-приёмки) с чеклистом и списком доступов.

14. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик — Исполнитель

Заказчик — Исполнитель

Наименование — ООО «ЛеТТо» — ИП Шадчин Константин Николаевич

В лице — директора Кошелевой И.В. — —

Юр./почт. адрес — 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Колесова, 11-80 — 456317, г. Миасс, пер. Пожарный, д. 9

ОГРН / ОГРНИП — 1147415002580 — 325745600155831

ИНН / КПП — 7415085580 / 741501001 — ИНН 741500106107

Банк — ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Миасс — Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)

Р/с — 40702810809100001202 — 40802810500810114003

К/с — 30101810400000000711 — 30101810145250000411

БИК — 047501711 — 044525411

E-mail / тел. — letto.14@mail.ru — 8 902 861-35-41

Точки самовывоза (LETTO): г. Миасс, пр. Октября, 38А; пр. Макеева, 65/3

15. Подписи сторон

От Заказчика: ООО «ЛеТТо» _________________ / Кошелева И.В. / М.П.

От Исполнителя: _________________ / Шадчин К.Н. / М.П.